貪婪深淵　開發規格：魔符／素質提升／成就／離線化

基準版本 v417　｜　整理日期 2026-08-06　｜　供桌機 Cowork 施工使用

本文件把四個新系統（魔符、素質提升、成就、離線化）的決策與待辦整理成可施工的規格。所有引用到的常數名、檔名與行號皆以 v417 的 data.js／items.js／account.js／index.html 為準，Cowork 施工前請先以 assert 驗證錨點是否仍存在。

# 零、施工順序

順序是硬的，因為存檔欄位必須先落地，其餘三個系統才有地方寫資料。若先做魔符再回頭補存檔，舊存檔的遷移會變成兩次。

| 順序 | 項目 | 估計 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存檔欄位一次加完（migrateChar） | 0.5 天 | 必須在 2、3、4 之前 |
| 2 | 素質提升系統 | 3～5 天 | 最短，且會順帶驗證存檔欄位 |
| 3 | 魔符系統（20 支） | 3～4 週 | 最長；12 支新技能是主要成本 |
| 4 | 成就系統 | 1 週 | 埋點多半可搭在 2、3 的路上一起做 |
| 5 | 四個介面＋倉庫排版 | 2 週 | 可穿插在等 GPT 生圖的空檔 |
| 6 | 離線化（SW／manifest） | 2～3 天 | 獨立，任何時候都能插入 |

合計約九到十週。若魔符改走 10 支版本（只用現成 8 支＋回血），總期程可壓到六到七週。已確認採 20 支版本。

# 一、存檔結構：新增欄位

現況：account.js 的 migrateChar(c) 是唯一的遷移入口，逐項用 if(!c.xxx) 補預設值。四個新系統的欄位一次補在這裡。

## 1.1 現有欄位（v417，供對照）

c.v3 / c.rec{deep,cert,runs,boss} / c.mats{iron,steel} / c.codex{}

c.cyc{unlocked} / c.orig{deep,cp,done} / c.cycData{} / c.bounties[]

c.runes = [null,null,null]   // 鑲嵌中的三個符文

c.runeBag = []               // 未鑲嵌的符文

c.gems = 0

## 1.2 要新增的四組欄位

| 欄位 | 結構 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| c.statBuy | {str:0,int:0,spi:0,vit:0,agi:0} | 各素質已購買的點數（0～40） |
| c.runeSeen | { str:20, ptouch:5, ... } | 各詞綴曾取得過的最高數值 |
| c.achv | { id: 取得時間戳 } | 已達成的成就 |
| c.sigils | { equipped: [], owned: [] } | 魔符：已裝備欄位與已擁有清單 |
| c.killBest | 0 | 單場殺怪數的歷史最高（累計數見 4.6） |

關鍵一：c.runeSeen 是「曾經取得過」，不是「現在持有」。現況的 c.runes 只記鑲嵌中、c.runeBag 只記背包中，賣掉（runeSellVal）或換掉就消失，集齊成就會永遠達不成。

關鍵二：要記的是數值，不是稀有度。集齊條件是各詞綴的傳說最高值（見 4.2），所以存的是 affix.v 的歷史最大值，判定時與 RUNE_BAND[cat.band][3][1] 比對。只記稀有度會判不出來。

## 1.3 runeSeen 的三個埋點

- makeRune()：掉落時登記，寫入 Math.max(已存值, affix.v)

- buyRune()：黑市購買時登記，同上

- migrateChar()：舊存檔遷移時，把現有 c.runes 與 c.runeBag 的內容補登進去，否則老玩家一啟用就少一截進度

結構為 { [affixKey]: 歷史最高值 }，例如力量符文曾抽到 18 就存 str:18，之後抽到 20 才覆寫。

# 二、素質提升系統

## 2.1 規格

| 階段 | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 | 第 4 次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 碎銀階段 | 5 萬 | 10 萬 | 15 萬 | 20 萬（單素質小計 50 萬） |
| 鑽石階段 | 50 鑽 | 100 鑽 | 150 鑽 | 200 鑽（單素質小計 500 鑽） |

- 每次提升 5 點，兩階段各 4 次，單一素質最多 +40 點

- 五個素質獨立計算與獨立付費；全買滿共 250 萬碎銀 ＋ 2500 鑽石

- 所有關卡皆生效，含本源 50 層

- 鑽石階段須先完成該素質的碎銀階段才能開始

## 2.2 與現有數值的關係（已驗算）

| 常數 | v417 值 | 對素質提升的意義 |
| --- | --- | --- |
| STAT_DIV | [[Infinity, 3.5]] | 每 3.5 素質 = 1% 觸發率；245 素質觸頂 |
| RATE_CAP | 70 | 爆擊／閃避／防禦率上限 |
| VAMP_CAP | 60 | 吸血上限，只來自詞綴與符文，堆素質無效 |
| MREGEN_CAP | 100 | 回魔上限，同上 |

+40 相對於成就設定的 300／500 天花板約佔 8～13%，不會撞穿觸發率上限，因此不需要為此改動 STAT_DIV。（原先擔心會撞穿，是把 40 點誤當成相對於 245 的大幅加成，實際尺度不同。）

鑽石側量體對照：傳說符文黑市價 80 鑽，素質全買滿 2500 鑽約等於 31 個傳說符文，屬合理的後期出海口，不會與符文購買過度互搶。

## 2.3 UI 位置

建議掛在個人資料（openRoster／帳篷）而非黑市——它是永久養成而非消耗品交易，且個人資料介面本來就在待改清單上，可一次做完。

# 三、魔符系統

## 3.1 欄位分配（已定案）

| 職業 | 基礎技能 | 魔符格 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 劍士 | 4 | 2 | 6 |
| 盜賊 | 4 | 2 | 6 |
| 法師 | 2 | 4 | 6 |
| 制魔師 | 3 | 3 | 6 |

前提條件已具備：BASE_MANA = 30 自 v377 起全職業統一啟用，註解即載明「魔符系統的前提」。

## 3.2 池的組成：8 支現成 ＋ 12 支新增 = 20

現成的 8 支即四職業扣掉普攻（slot 普）與大招（slot 大）後的技能：

guard / sunder / venom / shadow / shield / fireball / hex / siphon

池為跨職業共用，不做職業鎖。

## 3.3 跨職業通用的三種寫法

這是「所有職業都用得上」的技術基礎，新技能一律從這三種挑一種：

- 吃 mainStat：傷害公式為（武器攻擊 ＋ 主素質）× 武器係數 × mult，mainStat 讀 CLASSES[x].mainStat，同一支對劍士吃力量、對法師吃智力，不需要分版本

- 吃百分比：最大生命／最大魔力的百分比，完全不碰素質

- 吃狀態層數：DoT 傷害以目標最大生命百分比計算，同樣零素質依賴

耗魔一律走 manaPct（最大魔力百分比）而非固定值，成本才會隨職業自動縮放。

## 3.4 12 支新魔符

| 名稱 | 費用 | 效果 | 通用性來源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 縫合 | fixed 1｜mana 15% | 回復最大生命 12% | 純百分比 |
| 汲血 | costW 1｜mana 10% | 傷害 ×1.2，其中 50% 回復生命 | mainStat |
| 血契 | fixed 1｜mana 20% | 本回合傷害的 25% 轉為治療 | 百分比，併入 VAMP_CAP 彙總 |
| 霧障 | fixed 1｜mana 18% | 下次受到傷害 −60% | 百分比減傷 |
| 反轉 | fixed 1｜mana 15% | 本回合受到傷害的 30% 反彈 | 百分比，與 thorns 詞綴疊加 |
| 淨化 | fixed 1｜mana 12% | 清除自身 weak／vuln／wound，回復生命 8% | 狀態＋百分比 |
| 疾行 | fixed 1｜mana 20% | 本回合 +2 行動點 | 淨賺 1 點；斧（2 點）受益最大、匕首（4 點）最小 |
| 換血 | fixed 0｜無耗魔 | 消耗當前生命 20%，回復最大魔力 30% | 劍士血厚換得划算、法師不敢換，差異自然長出 |
| 洞穿 | costW 2｜mana 22% | 傷害 ×2.2，pierce（無視格擋） | mainStat；專剋 heavy 的 12% 外殼 |
| 灼印 | costW 1｜mana 25% | 附加 burn 3 ＋ poison 2 | 零素質依賴；雙 DoT 使單一免疫（pImm／bImm）擋不住 |
| 重壓 | costW 1｜mana 15% | 附加 vuln 4，本回合對該目標傷害 +25% | 減益，開場技 |
| 標記 | fixed 1｜mana 25% | 本回合對該目標必定爆擊 | 補 RATE_CAP 70% 之外那 30% 的保底 |

技能描述（d 欄位）沿用現有 SKILLS 的功能性寫法，例如「重擊並附加易傷」。不要加語氣句或情境敘述。

## 3.5 兩個待確認的設計點

共用池會抹平職業差異。

那 8 支現成技能一旦全共用，法師也能拿 guard、劍士也能拿 fireball（吃 str 縮放後仍能打）。職業差異最後只剩基礎四技與 baseStats。若要保留一點區隔，最小的擋法是給那 8 支加 origin 標記，非本職裝上時 mult ×0.8，其餘 12 支不設限。

縫合的治療上限。

一回合最多 6 次 × 12% = 72% 最大生命，但魔力為 6 × 15% = 90% MP，魔力會先見底，符合原本「行動點與魔力雙重限制」的設計意圖。若仍嫌過量，調 manaPct 比調治療量安全——治療量玩家看得到，改了有感；耗魔改了幾乎無感。

## 3.6 現況提醒

黑市（s-market，v415 已改為獨立畫面）的魔符攤位目前是空的，只先架好位置。取得管道尚未接上，本次施工需一併補齊。

# 四、成就系統

## 4.1 判定原則

全部達成才算一個成就。例如「素質 300」需五個素質皆達 300，只有力量 300 不計。

## 4.2 成就清單

| 分類 | 成就 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 進度 | 本源通關 | 本源 50 層通關 |
| 進度 | 輪迴通關（I／II／III） | 各輪迴 100 層通關，三個成就 |
| 進度 | 最高層數 | 無限模式層數里程碑 |
| 素質 | 素質頂峰 I | 五素質皆達 300 |
| 素質 | 素質頂峰 II | 五素質皆達 500 |
| 上限 | 三頂 | 爆擊 70、閃避 70、吸血 60 同時到頂，合計一個成就 |
| 殺敵 | 單場殺怪數 | 單次探索擊殺數里程碑 |
| 殺敵 | 累計殺怪數 | 跨探索總擊殺數里程碑 |
| 符文 | 符文集齊 ×4 | 四類各自集齊，見 4.3 |

「三頂」合併成一個是正確的作法。STAT_DIV 為 3.5，245 素質即觸頂，所以爆擊與閃避在堆素質的過程中會自動達成，單獨拆成成就沒有難度可言；吸血則只來自詞綴與符文，堆素質完全無效。合併之後這個成就的實際門檻就是吸血，需要專門配裝去衝，難度與外觀一致。

## 4.3 符文集齊：四類對照

RUNE_AFFIX 恰為 20 個詞綴，依原訂四種類型分下去正好每類 5 個。判定門檻取該詞綴 band 的傳說上限：

| 類型 | 詞綴 key | 傳說 band 上限（門檻） |
| --- | --- | --- |
| 素質 | str / int / spi / vit / agi | gen → 皆為 20 |
| 特性 | crit / defr / agile / vamp / thorns | gen → 20；thorns → 5 |
| 攻擊附加 | ptouch / btouch / bpyre / ppyre / dotdrain | layers → 5；pyre → 50；gen → 20 |
| 加成 | hp / mp / greed / mend / mregen | gen → 皆為 20 |

判定寫成「該類 5 個詞綴皆曾取得傳說 band 的上限值」，四個成就成立。門檻不要寫死數字，直接讀 RUNE_BAND[RUNE_AFFIX[k].band][3][1]，日後調 band 不用回頭改成就。

## 4.4 取得管道

符文有兩個來源，掉落與黑市購買（buyRune，傳說 80 鑽）。

注意：黑市不是繞過隨機的管道。items.js:134-135 的攤位補貨呼叫的是同一支 makeRune(ctx.floor, ctx.cyc)，稀有度、詞綴、數值三層隨機完全相同，只是改成用鑽石與刷新次數去換抽數，而不是用層數。

兩者共通的門檻在 runeMaxRar：傳說僅出現在輪迴III 第 100 層之後與無限模式，對應的黑市分頁也一樣。

另外 makeRune 的稀有度是加權抽取，w = 0.45^r。在可出傳說的分頁上，四階權重為 1／0.45／0.2025／0.0911，傳說約佔 5.2%。這個比例會同時作用在掉落與黑市補貨上。

若日後要加速這個成就，調 makeRune 的權重不如加一個指定管道——例如黑市開放高鑽石價的「指定詞綴傳說符文」，或鐵匠加符文重骰數值。改權重會連帶影響一般玩家的符文取得節奏，加管道則只影響專門去衝成就的人。

## 4.5 殺怪數成就

兩種計數的性質不同，要分開存也要分開設計門檻：

| 成就 | 資料來源 | 設計性質 |
| --- | --- | --- |
| 累計殺怪數 | Object.values(G.codex) 加總 | 被動計數，玩就會漲；提供長期進度感 |
| 單場殺怪數 | R 上新增的每趟計數器，結算時寫回 c.killBest | 主動目標，會改變玩家在門口的選擇 |

累計數可能不需要新欄位。c.codex 目前就是以怪物 key 記次數（見 account.js:22 的合併邏輯），總擊殺數直接加總即可。施工前先到 battle.js 確認 codex 是每次擊殺都 +1、且沒有排除任何怪種；若有排除（例如只記首殺）則仍需新增 c.killTotal。

單場計數建議掛在 R（探索狀態）上而非 G，與 R.pots 同層；探索結束（結算或死亡）時把 Math.max 寫回 c.killBest。掛在 G 上會忘記歸零。

## 4.6 現存不一致：thorns

RUNE_AFFIX 的註解寫明 thorns 待 3b 改為全域 % 反傷後才加入符文池，但 makeRune 實作為 pick(Object.keys(RUNE_AFFIX))，thorns 目前已經在掉落池中。集齊判定要不要納入 thorns，需先決定；兩種修法擇一：

- 納入：刪掉註解，thorns 正式成為特性類的第 5 個

- 不納入：makeRune 改為從排除 thorns 的白名單抽取，特性類需另補一個詞綴湊足 5 個

# 五、離線化

## 5.1 現況

index.html 第 16 行的註解提到「sw.js 的一筆註冊」，代表 Service Worker 存在，但註冊碼在 core.js 或 ui.js，本次未檢視，因此實際快取範圍未確認。判斷離線是否可用只看一件事：precache 清單裡有沒有 webp。

| 快取範圍 | 離線結果 |
| --- | --- |
| 僅 html／css／js | 遊戲能開，所有圖空白（alt="" 會是全空） |
| webp 走 runtime cache | 只有看過的圖離線才在；沒打過的怪、沒掉過的裝備一片空 |
| webp 進 precache | 完整離線 |

## 5.2 先修：版號破壞圖片快取

items.js:108  src="eq/${slug}.webp?v=${window.RPG_VER}"

版號一改，所有圖片 URL 全變，SW 快取整批失效、玩家重抓一次全部圖，但圖片內容根本沒動。從 v393b 到 v417 這段期間已重複發生多次。

修法：CSS／JS 繼續帶 ?v=RPG_VER，圖片改掛獨立的 IMG_VER 常數，只在真的換圖時才 +1。此項與離線與否無關，無論如何都該做。

## 5.3 建議做法：分階段全量 precache

- install 階段只抓必進項：camp3.webp、ui/title_bg.webp、四張 cls_*、門圖、藥水圖。體積小，首開不卡

- activate 之後背景補抓 eq/* 與怪物圖，用 requestIdleCallback 或進營地時觸發。玩家第一趟還在讀劇情，圖就補完了

- 之後全部走 cache-first

效果是首開速度不變，第二次進遊戲即完整離線。

## 5.4 補 manifest.json

head 已有 apple-mobile-web-app-capable，但未見 manifest 的 link。補上 manifest 讓玩家能「加到主畫面」，配合 SW 才是真正的離線 App。iOS Safari 對未加入主畫面的網站，快取清除特別積極，這一步對手機端穩定度影響很大。

## 5.5 施工前需確認

- eq/ 與 ui/ 的總體積（du -sh），用以決定分幾階段

- core.js／ui.js 中 sw.js 的現有註冊內容與 precache 清單

# 六、介面待辦

黑市（v415）與鐵匠（v411／v414）已改為獨立畫面。倉庫 s-gear 雖為獨立 screen，但仍是舊排版（僅「身上裝備／倉庫清單」兩塊），未走鐵匠的底圖＋卡片路線。

| 介面 | 現況 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 懸賞板 | sheet（openBounties） | 待改 |
| 圖鑑 | sheet（openCodex） | CODEX_ENABLED 擋下、改建中；不只換皮，內容要重做 |
| 存檔 | sheet（openSaveMgr） | 待改 |
| 個人資料 | sheet（openRoster／openRunStats） | 待改；素質提升 UI 建議掛這裡 |
| 倉庫 | screen 但舊排版 | 重排 |

圖鑑的工時取決於收錄範圍（怪物／裝備／符文）。三者全收的話，圖鑑單獨就要一週。

# 七、待 Chair 決定的事項

| 編號 | 事項 | 影響 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 共用池是否給 8 支現成技能加 origin 標記與非本職 ×0.8 懲罰 | 職業差異保留程度 |
| D2 | thorns 是否納入符文集齊判定 | 成就判定與 makeRune 抽取邏輯 |
| D3 | 是否要為符文集齊加指定取得管道（黑市指定詞綴／符文重骰） | 成就達成路徑；不加則純靠隨機抽取 |
| D4 | 圖鑑收錄範圍（怪物／裝備／符文） | 介面工時 3 天 vs 1 週 |
| D5 | 素質提升 UI 掛個人資料或黑市 | 介面施工順序 |